附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称：湘西经开区燃界精选酒店(个体工商户)室内装修工程
                                             审核部门（公章）：                                      
工程编号：433141202509240007                 审核人（签字）：
	





项目基本信息
	建设单位
	湘西经开区燃界精选酒店(个体工商户)
	企业信用代码
	92433101MAEQDYBF2R

	
	具体地点
	湖南省湘西高新区武陵山大道与牯牛大道交汇处国盛商业广场A4栋4楼局部、A1栋4楼局部

	
	投资类型
	企业投资
	项目类别
	建筑工程

	
	建设工程规划许可证编号
	/

	
	立项文号
	 高新区产业备【2025】36号

	
	立项批准机关
	湘西高新技术产业开发区管理委员会

	
	立项批复时间
	2025年9月28日
	立项机关级别
	区县级

	
	总面积
（平方米）
	1786.58
	总投资
（万元）
	1580

	
	建设性质
	改建
	工程用途
	其他

	
	建设规模
	项目装饰装修面积约1786.58平方米，主要对酒店大堂、客房、厕所等进行装饰装修，对给排水、电路系统、照明系统、消防设施等配套设施进行安装或改造，购置电视、空调等设备。项目建设用途为酒店住宿服务。

	
	计划开工
	/
	计划竣工
	/

	




施工合同信息









施工合同信息

	合同名称
	建设工程施工合同

	
	合同类别
	施工总包
	承包单位
	湖南吉城建设有限公司、湖南欧科建筑工程有限公司、芷江远大建筑工程有限公司、亿丰建设有限公司

	
	合同编号
	433141202509240007-HZ-005
	合同金额
（万元）
	1580

	
	项目负责人
	石从海
	身份证号码
	433101********4011

	
	建设规模
	室内装饰装修工程，面积约1786.58平方米

	
	合同承包内容
	项目图纸及工程量清单全部内容

	
	合同签订日期
	2025年9月22日
	记录登记时间
	2025年9月26日

	
	计划开工日期
	2025年9月26日
	计划竣工日期
	2025年12月25日

	
	合同工期
	90日历天
	质量目标
	合格

	监理合同信息
	合同编号
	433141202509240007-HE-002
	合同名称
	建设工程监理合同

	
	承包单位
	湖南恒鑫荣丰项目管理有限公司
	签订日期
	2025年9月26日

	
	合同金额
	21.86万元
	合同记录登记时间
	2025年9月26日

	
	计划开工日期
	2025年9月26日
	计划竣工日期
	2025年12月25日

	
	合同工期
	90日历天
	质量目标
	合格

	
	建设规模
	室内装饰装修工程，面积约1786.58平方米

	
	合同承包内容
	监理相关服务内容范围

	























施工许可信息
	工程名称
	湘西经开区燃界精选酒店(个体工商户)室内装修工程
	施工许可证编号
	433141202509280101

	
	施工企业
	湖南吉城建设有限公司、湖南欧科建筑工程有限公司、芷江远大建筑工程有限公司、亿丰建设有限公司
	监理企业
	湖南恒鑫荣丰项目管理有限公司

	
	设计企业
	多贝建筑设计（西安）有限公司
	设计项目负责人
	宋赢

	
	勘察企业
	/
	勘察项目负责人
	/

	
	合同金额（万元）
	1580
	面积（平方米）
	1786.58

	
	发证日期
	2025年9月28日
	合同工期
	90日历天

	
	合同开工日期
	2025年9月26日
	合同竣工日期
	2025年12月25日

	
	建设规模
	室内装饰装修工程，面积1786.58平方米

	
	项目负责人
	石从海
	项目负责人身份证号码
	433101********4011

	
	项目负责人证书编号
	湘243002292703

	
	技术负责人
	胡华成
	技术负责人身份证号码
	430611********7519

	
	技术负责人证书编号
	B08083011400000047

	
	总监理工程师
	张亚平
	总监理工程师身份证号码
	431223********6620

	
	总监理工程师证书编码
	43017024

	
	单项工程1
	湘西经开区燃界精选酒店(个体工商户)室内装修工程
	建筑面积（平方米）
	1786.38
	地上/下层数
	1/0
	高度（米）
	4.53

	
	单项工程2
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程3
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程4
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	




竣工验收备案信息














	竣工验收备案编号
	433141202509240007-JX-001

	
	实际造价
（万元）
	1580
	实际面积
（平方米）
	1786.58

	
	
实际建设规模

	1786.58㎡

	
	实际开工
日期
	2025-9-30
	竣工验收
备案日期
	2026-5-15

	
	实际竣工
日期
	2026-4-29
	结构体系
	按材料分：钢筋混凝土结构
按传力分：框架

	
	单项工程1
	湘西经开区燃界精选酒店(个体工商户)室内装修工程
	建筑面积（平方米）
	1786.58
	地上/下层数
	1/0
	高度（米）
	4.53

	
	单项工程2
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程3
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程4
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	业绩技术指标
	企业名称
	湖南吉城建设有限公司
	企业统一社会信用代码
	91430000320686320W

	
	业绩类型（施工或监理）
	施工
	业绩对应资质等级
	建筑工程施工总承包贰级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	室内装饰装修工程，面积约1786.58平方米

	
	起始时间
	2025-09-30
	结束时间
	2026-04-29

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。


填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

	施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

	企业名称
	岗位类型
	姓名
	身份证号码
	证书编号

	湖南吉城建设有限公司
	项目负责人
	石从海
	433101********4011
	湘243002292703

	亿丰建设有限公司
	项目技术负责人
	胡华成
	430611********7519
	B08083011400000047

	亿丰建设有限公司
	安全员
	周丽朝
	430482********5861
	0432020294317030570

	亿丰建设有限公司
	质量员
	袁碧鸿
	431202********1043
	0432010694316010296

	亿丰建设有限公司
	施工员
	潘美玲
	433001********1624
	0432110100013000353

	湖南恒鑫荣丰项目管理有限公司
	总监理工程师
	张亚平
	431223********6620
	43017024

	湖南恒鑫荣丰项目管理有限公司
	监理工程师
	熊长军
	431224********5453
	XS23-D0032

	湖南恒鑫荣丰项目管理有限公司
	监理员
	舒玲
	431224********0914
	XS22-H0109
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